CONTRACT

Nr. ..... din ...............

privind executarea în acord global a unor lucrări pentru obiectivele de

investiţii, prin subantreprenor

I. Părţile contractante

Art. 1. - Între S.C..............................................................S.R.L.   cu sediul în .......................... cod ................. str. ............. nr. ......... judeţul (sectorul) ................. cod ......................... cod poştal ............. nr. telefon ..................... fax ................. cont virament nr. .................. deschis la Banca.................. Filiala ...................... reprezentat(ă) prin director ........................ şi contabil şef .................................. în calitate de EXECUTANT (SUBANTREPRENOR)

Şi

S.C. .......................................................S.R.L.    cu sediul social  în .............. str. .............. nr. .............. judeţul/sectorul  ............................... cod poştal ............... nr. telefon ................. fax ................... cont virament nr. ...................... deschis la Banca ...................... Filiala ................... reprezentat(ă) prin director .................... şi contabil şef ........................................... în calitate de ANTREPRENOR   GENERAL, s-a încheiat următorul contract:

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute în acord global lucrările de construcţii-montaj de specialitate din profilul său, la obiectivele de investiţii din anexa, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

III. Termen de execuţie

Art. 3. - Termenele de execuţie a lucrărilor contractate sunt prevăzute în anexă, conform graficelor de eşalonare a investiţiilor aprobate.

IV. Valoarea lucrărilor

Art. 4. - Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj care fac obiectul prezentului contract este de .............. lei, conform anexei.

Volumul lucrărilor pe fiecare obiect din cadrul obiectivelor contractate este cuprins în contracte ferme şi în actele adiţionale încheiate între antreprenorul general şi beneficiar, care fac parte integrantă din prezentul contract, ca anexe.

V. Obligaţiile subantreprenorului

Art. 5. - Subantreprenorul are următoarele obligaţii:

a) executarea lucrărilor conform contractelor ferme (şi a actelor adiţionale la acestea) încheiate între antreprenorul general şi beneficiar;

b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi prescripţii tehnice;

c) coordonarea fronturilor de lucru între brigăzile sale şi celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;

d) înştiinţarea antreprenorului general despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepţiei;

e) respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.

VI. Obligaţiile antreprenorului general

Art. 6. - Antreprenorul general are următoarele obligaţii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru şi a finanţării lucrărilor;

b) asigurarea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a materialelor speciale în sarcina beneficiarului, la termenele de predare la montaj prevăzute în contractul ferm şi în actele adiţionale;

c) coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;

d) întocmirea formelor pentru convocarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

VII. Clauze speciale

Art. 7. - În cazul scoaterii din plan a unor lucrări, al sistării unor lucrări determinate de cauze legale, al modificării documentaţiilor tehnico-economice care stau la baza contractelor ferme, încheiate cu beneficiarii lucrărilor, al rezilierii acestora, al depăşirii valorii devizului general sau pentru orice alte motive care constituie impedimente legale în continuarea executării lucrărilor, prevederile prezentului contract se modifică în mod corespunzător, după caz.

În cazul sistării unor lucrări şi, prin consecinţă, al încetării contractului ferm încheiat cu beneficiarul, antreprenorul general va prelua pe bază de proces-verbal lucrările executate, aparatajele, materialele, prefabricatele, construcţiile şi confecţiile metalice, altele asemenea, în condiţiile prevăzute în contractul cu beneficiarul.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 8. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligaţii, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţile şi despăgubirile prevăzute în contractul ferm încheiat între antreprenorul general şi beneficiar. Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat în ......... exemplare, din care ........ pentru beneficiar şi ........ pentru furnizor.

Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

ANTREPRENOR GENERAL,

SUBANTREPRENOR,